# Чек-лист отчёта по проекту

Проект: Assist Eye

Мобильное приложение для помощи слабовидящим и незрячим (голосовое управление, OCR, детекция объектов, распознавание купюр, навигация; офлайн-режим).

ФИО (проект):

[Укажите ваше ФИО]

Проект: Assist Eye

Что удалось сделать / завершить (артефакты, задачи, ссылки):

1. Системное тестирование

• Настроена среда сборки и запуска: npm install, Expo dev build (expo run:android), конфигурация .env, eas.json.

• Прогон автоматических проверок: npm run validate (typecheck, lint, jest) — unit-тесты для ядра (result, errorCodes, featureFlags, appConstants, StartupPermissions).

• Системное тестирование сборки Android: устранены блокеры Gradle/SDK (NDK, CMake, Build Tools, minSdk 26 для Yandex MapKit, TLS/репозитории, patch-package для react-native-localize, react-native-permissions, react-native-worklets-core, @bam.tech/react-native-image-resizer).

• Выявлены ограничения: приложение не работает в Expo Go (нужен dev build из-за нативных модулей: Vosk, Vision Camera, TFLite, Yandex MapKit); iOS — только на macOS или через EAS Build.

• Сборка Android дошла до стадии компиляции нативных модулей (~570 Gradle-задач); финальная сборка APK требует завершения после исправления package name / autolinking.

2. Доработка основной функциональности

• Восстановлены отсутствующие слои data/*: хранилище (databaseHelper, репозитории настроек и истории), TTS (reactNativeTtsService на expo-speech), камера (cameraService), распознавание речи (заглушка Vosk), навигация (Yandex), фабрика зависимостей commandProcessor.

• Сохранена архитектура: commandStore (голосовые команды: чтение, описание сцены, купюра, навигация, настройки), CameraHost + frame processor, i18n (RU/EN), экраны Main / Settings / History.

• Интеграции в проекте: ML Kit OCR, TFLite (детекция/купюры), Vosk, Vision Camera, Yandex MapKit, expo-sqlite, feature flags.

Ссылка на результат: репозиторий assist-eye [указать URL GitHub, если выложен].

Субъективная завершённость проекта (готовность к защите):

Оценка: 65–75%

Обоснование: архитектура и UI в целом реализованы; часть data-реализаций — заглушки; Android-сборка близка к успеху, но стабильный «зелёный» билд на устройстве не зафиксирован; полноценное E2E/системное тестирование на реальном железе и демо всех сценариев — в процессе.

Ожидания в начале семестра vs факт:

• Ожидание: полностью офлайн приложение с голосом, OCR, CV, купюрами → Факт: заложено в код и модели; часть сервисов пока stub → Частично совпало.

• Ожидание: быстрый запуск через Expo Go → Факт: нужен native dev build → Не совпало.

• Ожидание: стабильная сборка Android/iOS → Факт: длительная отладка Android; iOS не проверялся локально (Windows) → Частично совпало.

• Ожидание: системное тестирование всех модулей → Факт: unit-тесты ядра + отладка сборки; сценарное тестирование на устройстве не завершено → Частично совпало.

Причина расхождений: стек с множеством нативных библиотек (камера, TFLite, Vosk, карты) усложнил сборку; значительная часть времени ушла на инфраструктуру, а не только на бизнес-логику.

Презентация, отчёт, стратегия защиты:

• Презентация: [в процессе / не начата — указать актуальный статус].

• Отчёт: в процессе (данный чек-лист — часть отчётных материалов).

• Стратегия защиты: демонстрация на dev build Android; запасной план — видео/скринкаст; акцент на архитектуру, офлайн-режим, доступность (a11y).

## Краткая версия для формы

Assist Eye — RN/Expo-приложение для слабовидящих (голос, OCR, детекция, купюры, карты, офлайн). Выполнены: настройка dev-сборки Android, unit-тесты ядра, устранение блокеров Gradle/SDK, восстановление data-слоя. Завершённость ~70%. Ожидали простой Expo Go — фактически потребовался native build. Презентация/отчёт: в работе.